济南新旧动能转换起步区

高标准农田建设规划(2021-2030年)

（征求意见稿）

济南新旧动能转换起步区管委会

二〇二四年一月

目录

前言	1

第一章　发展形势	3

一、起步区概况	 3

二、建设成效	4

三、主要问题	6

四、有利条件	9

第二章　总体要求 	12

一、指导思想	 12

二、规划原则	13

三、规划目标	15

第三章　建设标准和建设内容 	 23

一、建设标准 	 24

二、建设内容	26

第四章　建设布局和建设任务	  29

一、建设布局  	29

二、建设任务 	38

第五章　建设监管和后续管护	  41

一、组织机构设置  	 41

二、强化建设质量管理	41

三、统一上图入库	43

四、规范竣工验收	 44

五、加强动态监控	46

六、严格建后保护利用	46

第六章　效益分析	 50

一、社会效益 	 50

二、经济效益	51

三、生态效益	52

第七章　实施保障  	54

一、加强组织领导 	 54

二、强化规划引领	 54

三、加大资金投入	56

四、强化技术支撑	56

五、严格监督考核	57

六、严格项目管理，精心组织实施	58

七、加强舆论引导，营造良好氛围	59

第八章　建管模式   	60

一、建设背景与存在问题 	 60

二、文件依据与建设管护	61

三、项目建设运行管护目标	62

第九章　附录	64

前言

农田是农业生产的重要物质基础。建设高标准农田，是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措，也是实施乡村振兴战略的重要基础。

济南新旧动能转换起步区（以下简称济南起步区）党工委、管委会认真贯彻落实中央决策部署和省市安排要求，持续推进高标准农田建设，采取得力措施，不断提高建设质量和标准，全区高标准农田建设取得显著成效，有力支撑了粮食和重要农产品生产能力的提升。

按照国家和省市关于编制高标准农田规划的要求，济南起步区管委会组织编制了《济南新旧动能转换起步区高标准农田建设规划（2021-2030年）》（以下简称《规划》)。

《规划》涉及街道大桥街道、崔寨街道、孙耿街道、太平街道，其中大桥街道包括泺口街道黄河以北区域。

《规划》所述高标准农田，是指土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、农电配套、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、持续高产稳产的农田。

《规划》是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以提升粮食产能为首要目标，坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建成质量并重、工程建设和建后管护并重、产能提升和绿色发展相协调的模式，全面规划，分期实施。

《规划》以“十二五”时期以来各街道实践为基础，在对接《济南新旧动能转换起步区国土空间分区规划(2021-2035年)》、国土空间规划“一张图”的基础上，深入调查研究，加强分析论证，高起点、高标准、高质量开展规划编制工作，构建高标准农田建设专项规划、总体规划，基本上实现了与相关规划的协调统一。

《规划》提出了今后各规划期内高标准农田建设的总体要求、建设标准、建设任务、建设内容、建设监管、后续管护、效益分析、实施保障等，是指导科学有序开展高标准农田建设的重要依据。

规划期限为2021-2035年。基期年为2020年，近期至2025年，远景展望至2050年。

《规划》明确指出，规划期内起步区将建设高标准农田面积12.64万亩，其中新增建设8.64万亩，改造提升4.00万亩，新增高效节水灌溉面积6.00万亩。

第一章　发展形势

一、起步区概况

济南起步区背靠济南，规划总面积798平方公里，约占济南市域面积的八分之一，南起小清河，北至徒骇河，西至齐河，东至章丘，沿黄河两岸布局，其中直管区450平方公里。直管区四个街道（大桥、崔寨、孙耿、太平）现有耕地37万亩，粮食作物主要以小麦、玉米为主，其中基本农田占比约为79.5%，具体数据见表1-1-表1-2。

表1-1 起步区各街道办土地面积统计表

| 街道办名称 | 土地面积（万亩） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他所有用地小计 | 土地面积 |
| 崔寨街道 | 6.14 | 0.12 | 1.82 | 6.38 | 14.47 |
| 大桥街道 | 7.72 | 0.51 | 3.21 | 8.81 | 20.15 |
| 孙耿街道 | 10.18 | 0.15 | 2.01 | 6.22 | 18.56 |
| 太平街道 | 12.94 | 0.17 | 1.60 | 11.42 | 26.12 |
| 合计 | 36.88 | 0.95 | 8.64 | 32.83 | 79.30 |

表1-2 起步区各街道耕地面积统计表

| 街道办名称 | 耕地面积（万亩） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 小计 | 备注 |
| 崔寨街道 | 0.05 | 6.09 | 0.00 | 6.14 |  |
| 大桥街道 | 0.08 | 7.54 | 0.00 | 7.72 |  |
| 孙耿街道 | 0.02 | 10.17 | 0.00 | 10.18 |  |
| 太平街道 | 0.11 | 12.81 | 0.02 | 12.94 |  |
| 合计 | 0.25 | 36.60 | 0.02 | 36.88 |  |

二、建设成效

近年来，济南起步区高度重视高标准农田建设，以“农业增效、农民增收”为目标，坚持科学规划，以基础配套、地力提升和高效节水灌溉为重点，不断建立健全投入机制，强化高位推动，将高标准农田建设做为粮食安全责任制考核和耕地保护责任目标考核的重要工作内容，形成上下齐抓共管高标准农田建设良好氛围。

（一）已建成高标准农田规模

自“十二五”以来，济南起步区及各街道按照“集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好”的要求，持续推动高标准农田“田、土、水、路、林、电、技、管”综合治理，有效提升粮食生产规模化、设施化、机械化水平。

济南起步区耕地面积36.88万亩，截至2020年底，济南起步区累计建成高标准农田11.82万亩，占起步区耕地面积的32.06%，为稳定和提高粮食生产能力提供了坚实的物质基础，具体数据见表1-3。

表1-3 已建高标准农田情况表

| 街道办 | 耕地面积 （万亩） | 2020年底累计建成高标准农田面积（万亩） | 占起步区耕地面积的（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 崔寨街道 | 6.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 大桥街道 | 7.62 | 0.92 | 12.27 |  |
| 孙耿街道 | 10.18 | 3.08 | 30.22 |  |
| 太平街道 | 12.94 | 7.83 | 60.49 |  |
| 合计 | 36.88 | 11.82 | 32.06 |  |

（二）提高粮食综合生产能力

截至2020年底，济南起步区已建成高标准农田118249.11亩。通过完善农田基础设施，改善农业生产条件，增强了农田防灾抗灾减灾能力，巩固和提升了粮食综合生产能力。建成后的高标准农田，亩均粮食产能增加10%-20%，稳定了农民种粮的积极性，为粮食连续多年丰收提供了重要支撑。

（三）推动农业生产方式转型升级

通过集中连片开展田块整治、土壤改良、配套设施建设等措施，解决了耕地碎片化、质量下降、设施不配套等问题，有效促进了农业规模化、标准化、专业化经营，带动了农业机械化提档升级，提高了水土资源利用效率和土地产出率，加快了新型农业经营主体培育，推动了农业经营方式、生产方式、资源利用方式的转变，有效提高了农业综合效益和竞争力。

（四）改善农田生态环境

通过田块整治、沟渠配套、节水灌溉、林网建设和集成推广绿色农业技术等措施，调整优化了农田生态格局，增强了农田生态防护能力，减少了农田水土流失，提高了农业生产投入品利用率，降低了农业面源污染，保护了农田生态环境。建成后的高标准农田，农业绿色发展水平显著提高，节水、节电、节肥、节药效果明显，促进了水、林、田、路整体保护和农村环境连片整治，为实现生态宜居打下了坚实基础。

（五）拓宽农民增收致富渠道

通过完善农田基础设施、提升耕地质量、改善农业生产条件，降低了农业生产成本、提高了产出效率，显著提高了农业生产综合效益，从实践看，平均每亩节本增效300元-500元，有效增加了农民生产经营性收入。

三、主要问题

（一）自然条件与基础设施

1.基础设施依然薄弱。从整体上看，农田水利建设滞后仍然是制约粮食安全、影响农业可持续发展的主要因素。灌排设施配套差、标准低、效益衰减等问题依然突出，配套与节水改造平均完建率不足60%，部分水利设施老化失修，渠系工程报损废弃，田间末级渠系改造率不到40%，部分机井及灌排泵站带病运行。

全区仍有近15万亩农田缺乏全面灌溉条件，旱涝保收农田面积占比不高，农业生产还存在靠天吃饭的问题。此外，农业灌溉水利用效率有待进一步提高，农业灌溉用水量占全区总用水量的60%以上，传统的大水浸灌方式仍然存在，全区80%以上的农田灌溉不能计量到田。

2.耕地质量有待提升。我区在耕地利用方面存在重用轻养的现象，为了追求短期利益，过度使用化肥和农药，导致土壤有机质含量增长缓慢，化肥增产效益下降。全区耕地质量总体不高，土壤有机质含量大多在14.5g/kg左右，有机肥使用明显不足，化肥、农药年施用量较高。另外，存在秸秆未有效利用、畜禽粪便未能转化利用等问题，影响耕地质量提升。

3.田间道路路况差。田间道路大部分为土路，宽窄不一，坑洼不平，雨季道路泥泞，不能满足正常的生产经营活动。配套生产用的桥涵不足，有的破损严重，桥下淤积，通行状况及过水能力降低。

4.水利设施配套不足。起步区内排灌渠系及田间建筑物配套率较低。水利工程灌溉系统配套不足，无法满足农田灌溉需要。农田节水灌溉工程较少，部分耕地依靠“小白龙”灌溉，还是以传统灌溉方式为主，投工多，费用高，时间长，水资源利用率低。

5.科学种田水平有待提高。农业生产科技含量相对较低，农民科技文化素质有待提高，许多群众仍沿用传统种植方法，对良种良法、标准化种植等新技术、新成果应用不规范，成效不明显，广大农民科学种田水平有待进一步提高。

（二）建设与管理机制

1.建设任务艰巨。截至2020年底，济南起步区已建成高标准农田占耕地面积比例约32.06%，大部分耕地仍然存在着基础设施薄弱、抗灾能力不强、耕地质量不高、田块细碎化等问题。太平和孙耿两个街道规划全域推进高标准农田建设，新增建设任务繁重。同时，受自然灾害等因素影响，部分已建成高标准农田在不同程度上存在工程不配套、设施损毁等问题，改造提升任务仍然艰巨。现有高标准农田无论是数量规模还是质量等级，都难以适应农业高质量发展的要求。

2.建设标准偏低。随着高标准农田建设的深入推进，集中连片、施工条件较好的地块越来越少，建设难度不断增大，建设成本持续攀升，资金需求大、筹措难。受此影响，高标准农田建设存在项目不完善、工程措施配套不足等问题。

3.建后管护机制亟待健全。目前高标准农田建设存在重建设、轻管护等问题，管护措施和手段薄弱，后续监测评价和跟踪督导机制不完善，日常管护不到位，设施设备损毁后得不到及时有效修复，常年带病运行，工程使用年限明显缩短。

4.绿色发展需进一步加强。早期建设的高标准农田侧重产能提升而对改善农田生态环境重视不够，在高标准农田项目设计、施工各环节，未能充分体现绿色发展理念，存在简单衬砌渠道及田间道路等影响生态环境的问题。加之缺乏与良种良法良机良制等措施的有效融合，一些高标准农田建成后，仍然沿用传统粗放的生产方式，资源消耗强度大，耕地质量提升不明显，支撑现代农业绿色发展的作用未能充分发挥。

（三）农民收入有待增加

农田增产、农民增收是当前农业和农村工作中最现实的需求。实施高标准农田建设，配套农田基础设施，改造传统农业生产方式，引导农业增长方式由数量型向效益型、由粗放型向集约型转变，是提高农田效益，增加农民收入的有效手段。

四、有利条件

（一）资源基础条件好，增产潜力大。济南起步区自然条件较好，水资源相对丰富，田间道路初具框架，农业用电设施不断完善。实施高标准标农田建设，有利于全面改善农田基本条件，普遍提高生产效益。预计规划区年粮食亩产增产幅度达10%以上，农民人均种植业纯收入比非项目区增加500元/年以上。

（二）党工委、管委会高度重视。济南起步区党工委、管委会对高标准农田建设工作高度重视，把该项工作列入重要议事日程，将此项工作视为改善农业生产条件、提高农业综合生产能力、发展现代化农业的核心任务。

（三）农民群众积极性高。高标准农田项目的实施，对于推动项目区农业和农村经济的发展起到了积极的作用，充分调动了群众积极性，显著提高了农民的生活水平。农民群众自觉参与到高标准农田的规划、建设、监督和管护等各个环节。

（四）高标准农田管理机构健全。起步区严格执行高标准农田政策，积累了丰富的建设经验，取得了丰硕成果。同时，职能部门不断健全和完善高标准农田管理机制，加强队伍建设，及时足额拨付建设资金，确保了高标准农田建设工作正常开展。

（五）高标准农田建设有力背景

1.稳粮保供赋予新时期农田建设新使命。当前及未来一段时间，是起步区粮食等重要农产品稳产保供的关键时期。加强高标准农田建设，提高粮食综合生产能力，具有保障供应和促进稳定的双重意义。起步区准确把握农田建设的新使命新要求，谋划新举措新机制，加大高标准农田建设力度，压实建设责任，切实保障粮食综合生产能力，全面开启农田建设管理新征程。

2.数字赋能为农田信息化建设带来新机遇。以数字技术为引领的全球新科技加速发展，数字经济工程全面实施，“三农”新基建系统推进，为加快起步区“数字农田”建设带来了新机遇。通过充分对接省市农田管理大数据平台，全面承接高标准农田建设数据，把农田建设项目相关信息上图入库，建成全区农田建设“一张图”监管系统，实现“有据可查、全程监控、精准管理、资源共享”的农田建设数字化管理。

3.建设标准提高与生态建设新要求。高标准农田建设投资标准提高和再度深化对农田生态建设提出新要求。随着“绿水青山就是金山银山”理念的深入践行，起步区美丽乡村建设日新月异，水、林、田和谐共生成为起步区农业农村发展最靓丽的底色。高标准农田建设将积极推动建设一批以“农田质量提升、农作制度创新、农田生态良好”为特征的示范项目，构建生态、生活、生产“三生同步”的农田生态系统。

4.示范区建设驱动高标准农田展现新作为。“十四五”时期，起步区将高质量实施乡村振兴齐鲁样板示范区建设，更加注重发展成果惠及全体人民。通过推动高标准农田建设高质量发展，不断改善农田基础条件和配套设施，鼓励新型农业经营主体通过规模化集约经营，从而提高单产和品质；以重大项目为牵引，进一步推动优势、优质农产品基地建设，提高农产品的商品化率和市场竞争力，牢筑农民持续稳定增收的基石。

5.保护和提高农业综合生产能力。新阶段的国际形势，粮食安全、食品安全又面临着新的挑战。起步区是济南市重要产粮区，也是旱涝灾害比较重、农业基础设施相对比较薄弱、抗御自然灾害能力较差的区域，农业发展的潜力很大。加强和改善起步区的农田基础设施，有利于降低粮食生产成本，提高农民种粮的积极性，对农民粮食生产能力的最好保护和支持，对确保国家粮食安全具有十分重要的意义。

6.高标准农田建设积累了丰富经验。多年来，济南起步区在高标准农田建设组织形式、工作机制、资金筹措、实施模式等方面探索了政府主导、多方参与，强化统筹、部门协同的管理模式，在资金筹措、集中示范等方面形成了诸多好做法、好经验，为加快推进高标准农田建设提供了丰富的实践经验和路径借鉴。

第二章　总体要求

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府关于高标准农田建设工作部署要求，深入分析本地高标准农田建设现状与发展潜力，在衔接国土空间、农业发展、黄河流域生态保护和高质量发展规划等相关专项规划基础上，结合实际，统筹布局“十四五”高标准农田建设，进一步明确目标、突出重点，加大投入，落实措施，为实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，保障国家粮食安全，推进落实乡村振兴提供有力支撑。

严格落实自然资源部启用的‘三区三线’划定成果和管控要求，在永久基本农田范围内进行高标准农田项目建设；将高标准农田建设与土地整治工程紧密结合，协力提高农田质量。

结合起步区发展目标与规划区特色，构建高标准农田建设规划指标体系，承接市农业农村局和国土空间总体规划的约束性指标分解、预期性指标引导，衔接起步区高标准农田建设发展规划、生态保护规划等相关指标，对各街道分解并提出管控指标要求。

明确区域分期建设规模与工程布局，确定重点项目和资金安排计划，将建设目标任务分解落实到地块，明确时序安排，形成规划项目布局图和计划表，为项目和投资及时落地提前做好准备、打好基础。

提高济南起步区水资源保障能力，坚守水资源承载能力底线，确定取用水总量、水质达标率等控制目标和配置方案，明确黄河水资源开发与生态环境保护关系，统筹黄河水资源开发利用与保护，优化资源利用布局。

落实济南起步区“双碳”目标，推进近零碳农田区建设，做出绿色发展示范；建设智慧互联、协同共享的数字孪生高标准农田建设区。

综合考虑资源环境承载力、粮食保障要求、农业产业发展需求等因素，以经济社会发展规划为统领，充分做好与国土空间规划、水资源利用等相关规划的衔接，深入调查研究，优化高标准农田建设区域布局，突出粮食产能目标，落实落细重点举措，实现济南起步区规划在底图、底数、目标、标准等融合统一。

二、规划原则

（一）基本原则

按照国家有关农业农村发展规划、济南市高标准农田建设规划、起步区国土空间规划等，统筹安排高标准农田建设规划。根据济南起步区自然资源禀赋、农业生产特征及主要障碍因素，确定全区高标准农田建设内容与重点，采取相应的建设方式和工程措施，减轻或消除影响农田综合生产能力的主要限制性因素，稳定增加高标准农田面积，持续提高耕地质量，节约集约化利用耕地。遵循绿色发展理念，促进农田生产和生态和谐发展。尊重农民意愿，维护农民权益，引导农民群众、新型农业经营主体、农村集体经济组织和各类社会资本有序参与建设。健全管护机制，落实管护责任，实现可持续高效利用。

（二）规划原则

以建设现代化农业和高产稳产、旱涝保收的高标准基本农田为规划目标，做到高起点、高标准、高质量规划，统筹使用水利、农业、林业、电力、道路、科技等各项措施，实现高标准农田规划区经济效益、社会效益、生态效益显著。根据起步区水土资源条件、粮食生产潜力、农田建设基础等因素，明确在永久基本农田、重点区域、引黄灌溉区域实施高标准农田建设。以水利骨干工程为依托，土地集中连片建设，形成板块整体。注重衔接乡村振兴、国土空间、农业农村、生态环境、水利、电力和交通等规划，优化高标准农田建设区域布局，突出粮食和重要农产品优势区，合理配置农田建设任务指标。综合考虑农田基础条件、增产潜力等因素，充分发挥重点工程的引领作用，综合考虑区域自然资源条件，推进田、土、水、路、林、电、技、管等农田工程综合配套，因地制宜推广低压管灌、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术。以“整体智治”理念，推进数字化管理，加强对工程管护工作的督查指导和监测评价。

（三）实施原则

本次规划围绕建设现代农业产业体系，突出对粮食安全的扶持，把高标准农田项目区建设成为粮食生产基地。以设施配套、道路畅通、旱涝保收、高产稳产、优质安全、科技先进、全面节水、节本增效和生态和谐为建设目标。充分体现“基地化建设、标准化生产、产业化发展”的建设思路，重点安排农田基础设施建设，水利、农业、林业、电力、交通、科技等措施综合配套，达到园田化、林网化、节水化、良种化、机械化的要求，并制定合理的运行机制和工程管护方案，确保工程长期发挥效益。

三、规划目标

（一）任务目标

通过新增和改造提升高标准农田建设，在2021-2030规划期内，建成高标准农田12.64万亩，其中新增面积8.64万亩，改造提升面积4.0万亩，创建绿色农田建设示范项目1个，累计建设绿色农田示范区0.8万亩以上。在2026年-2030年规划期，全区创建绿色农田建设示范项目2个，累计建设绿色农田示范区2万亩以上。新建成区域亩均粮食综合生产能力提高100公斤以上，农作物耕种收综合机械化水平达到90%以上。

（二）建设时序

围绕提升粮食综合生产能力，坚持新增与改造提升相结合，集中力量打造集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田。

1.近期2021-2025年

规划2021-2025年，规划建成高标准农田5.14万亩，其中，新增4.14万亩，改造提升1.00万亩，同步发展高效节水灌溉3.00万亩，建成示范区1个。

2.中期2026-2030年

规划2026-2030年，建成高标准农田7.50万亩，其中，新增4.50万亩，改造提升3.00万亩；同步发展高效节水灌溉3.00万亩；新建示范区1个；创建绿色农田建设示范项目2个，累计建设绿色农田示范区2万亩以上。

3.远期2031-2035年

济南起步区通过持续改造，起步区高标准农田保有量和质量进一步提高，“标准农田、绿色农田、数字农田”建设模式进一步普及，粮食和重要农产品供给能力进一步提升。

（三）建设要求

建成的高标准农田集中连片，田块平整，水、电、路配套设施完善，耕地质量和地力等级提高，科技服务能力得到加强，生态修复能力得到提升，主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管8个方面：

1.田：通过归并和平整土地、治理水土流失，实现连片田块规模适度，耕作层厚度增加，基础设施占地率降低。

2.土：通过土壤改良消除障碍因素，提高土壤有机质含量，改善土壤理化性状，提高土壤肥力。

3.水：通过大力加强农田水利设施建设、加快推广节水增效灌溉技术，增加有效灌溉面积，提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪排涝标准。

4.路：通过机耕路和生产路建设、桥涵配套，解决农田路差、路网布局不合理问题，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，满足农业机械通行要求。

5.林：通过农田防护和生态环境保持工程建设，解决防护体系不完善、防护效能不高等问题，扩大农田防护面积，提高防御风蚀能力，减少水土流失，改善农田生态环境。

6.电：通过完善农田电网、配备必要的输配电设施，满足现有农田机井、河道沟渠提水泵站、农田排涝、喷微灌等设施应用的电力需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。

7.技：通过加快推广农业良种良法、大力发展农业机械化，完善农技社会化服务体系，增强服务能力，提高良种覆盖率、肥料利用率、农林有害生物统防统治覆盖率和耕种收综合机械化水平。

8.管：通过明确管护责任、完善管护机制、健全管护措施、落实管护资金，确保建成的高标准农田数量不减少、用途不改变、质量有提高。

9.各规划期建设任务与投资安排计划。各规划期建设任务与投资安排计划见下表2-1-表2-5。

表2-1 起步区2021-2025年高标准农田建设主要指标

| 序号 | 指标 | 目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 建成高标准农田5.14万亩 | 约束性 |
|  |  | 其中：新增高标准农田4.14万亩 |  |
|  |  | 其中：改造提升高标准农田1.00万亩 |  |
| 2 | 高效节水灌溉建设 | 新增高效节水灌溉面积3.00万亩 | 预期性 |
| 3 | 新增粮食综合生产能力 | 新增高标准农田亩均产能提高100公斤左右，改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产能的平均水平 | 预期性 |
| 4 | 新增高标准农田 亩均节水率 | 10%以上 | 预期性 |
| 5 | 建成高标准农田 上图入库覆盖率 | 100% | 预期性 |

表2-2 起步区2026-2030年高标准农田建设主要指标

| 序号 | 指标 | 目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 建成高标准农田7.5万亩 | 约束性 |
|  |  | 其中：新增高标准农田4.5万亩 |  |
|  |  | 其中：改造提升高标准农田3.00万亩 |  |
| 2 | 高效节水灌溉建设 | 新增高效节水灌溉面积3.00万亩 | 预期性 |
| 3 | 新增粮食综合生产能力 | 新增高标准农田亩均产能提高100公斤左右，改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产能的平均水平 | 预期性 |
| 4 | 新增高标准农田亩均节水率 | 10%以上 | 预期性 |
| 5 | 建成高标准农田上图入库覆盖率 | 100% | 预期性 |

表2-3 起步区2021-2030年高标准农田建设主要指标

| 序号 | 指标 | 目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 建成高标准农田12.64万亩 | 约束性 |
|  |  | 其中：新增高标准农田8.64万亩 |  |
|  |  | 其中：改造提升高标准农田4.00万亩 |  |
| 2 | 高效节水灌溉建设 | 新增高效节水灌溉面积6.00万亩 | 预期性 |
| 3 | 新增粮食综合生产能力 | 亩均产能提高100公斤左右 | 预期性 |
| 4 | 新增高标准农田亩均节水率 | 10%以上 | 预期性 |
| 5 | 建成高标准农田上图入库覆盖率 | 100% | 预期性 |

表2-4 起步区高标准农田建设规划任务表（2021-2030年） 单位：万亩

| 规划调整 | 水平年 | 2021-2025年 |  |  |  | 2026-2030年 |  |  |  | 2021-2030年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 街道 | 新增 | 其中： |  |  | 新增 | 其中： |  |  | 新增 | 其中： |  |  |
|  |  |  | 新增 | 改造提升 | 高效节水灌溉任务 |  | 新增 | 改造提升造 | 高效节水灌溉任务 |  | 新增 | 改造提升 | 高效节水灌溉任务 |
| 规划面积 | 起步区 | 5.14 | 4.14 | 1.00 | 3.00 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 12.64 | 8.64 | 4.00 | 6.00 |
| 其中 | 孙耿街道 | 5.14 | 4.14 | 1.00 | 3.00 | 0.82 | 0.82 |  |  | 5.96 | 4.96 | 1.00 | 3.00 |
|  | 太平街道 |  |  |  |  | 4.28 | 1.28 | 3.00 | 2.00 | 4.28 | 1.28 | 3.00 | 2.00 |
|  | 崔寨街道 |  |  |  |  | 2.40 | 2.40 |  | 1.00 | 2.40 | 2.40 |  | 1.00 |
|  | 大桥街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 截至2020年累计建成11.82万亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划到2030年规划新增高标准农田12.64万亩，其中，新增高标准农田8.64万亩，改造提升已建高标准农田4万亩，在规划高标准农田12.64万亩范围内，建设高效节水灌溉面积6.0万亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2-5 起步区高标准农田建设投资估算表（2021-2030年） 单位：面积-万亩；标准-元；投资-万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区街 | 水平年 | 2021-2025年 |  |  |  | 2026-2030年 |  |  |  | 2021-2030年 |  |  |  |
|  | 街道办 | 规划 | 其中： |  |  | 规划 | 其中： |  |  | 规划 | 其中： |  |  |
|  |  |  | 普通 | 改造提升 | 核心区 |  | 普通 | 改造提升 | 核心区 |  | 普通 | 改造提升 | 核心区 |
| 起步区 | 面积 | 5.14 | 3.14 | 1.00 | 1.00 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 12.64 | 8.64 | 4.00 | 2.00 |
|  | 标准 |  | 1950.00 | 1950.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 1950.00 | 1950.00 | 3000.00 |
|  | 投资 | 11073.00 | 6123.00 | 1950.00 | 3000.00 | 14076.00 | 5226.00 | 5850.00 | 3000.00 | 25149.00 | 11349.00 | 7800.00 | 6000.00 |
| 孙耿街道 | 面积 | 5.14 | 3.14 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.82 |  |  | 5.96 | 4.96 | 1.00 | 3.00 |
|  | 标准 |  | 1950.00 | 1950.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资 | 11073.00 | 6123.00 | 1950.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 太平街道 | 面积 |  |  |  |  | 4.28 | 0.78 | 3.00 | 0.50 | 4.28 | 1.28 | 3.00 | 2.00 |
|  | 标准 |  |  |  |  |  | 1950.00 | 1950.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  | 投资 |  |  |  |  | 8871.00 | 1521.00 | 5850.00 | 1500.00 | 8871.00 | 1521.00 | 5850.00 | 1500.00 |
| 崔寨街道 | 面积 |  |  |  |  | 2.40 | 1.90 |  | 0.50 | 2.40 | 2.40 |  | 1.00 |
|  | 标准 |  |  |  |  |  | 1950.00 |  | 3000.00 |  |  |  |  |
|  | 投资 |  |  |  |  | 5205.00 | 3705.00 |  | 1500.00 | 5205.00 | 3705.00 |  | 1500.00 |
| 大桥街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 测算依据：现行高标准农田建设项目投资标准，新增和改造提升区1950元/亩，绿色农田示范区3000元/亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章　建设标准和建设内容

全面落实《济南市高标准农田建设规划(2021-2030年)》要求，统筹考虑高标准农田建设的农业、水利、土地、林业、电力等因素，围绕提升农田生产能力、灌排能力、通行运输能力、农田防护与生态环境保护能力、机械化水平、科技应用水平、建后管护能力、耕地质量监测能力等建设内容，构建科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田建设标准体系。

表3-1 高标准农田基础设施主要建设标准

| 田块整治工程 | 灌溉与排水工程 | 田间道路 工程 | 农田防护与生态 环境保护工程 | 农田输配电工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.根据土壤条件和灌溉方式合理确定田面高差和田块横、纵向坡度； 2.耕层厚度≥25cm； 4.有效土层厚度≥60cm。 | 1.灌溉设计保证率：水资源紧缺区域≥50%，其他区域≥75%； 2.排涝：旱作区农田排水设计暴雨重现期宜采用10年-5年，1d-3d暴雨从作物受淹起1d-3d排至田面无积水。 | 1.路宽：机耕路宜为4m-6m，生产路≤3m； 2.道路通达度：100%。 | 农田防护面积比例≥90%。 | 农田输配电工程建设应按DL/T5118规定执行。 |

因地制宜合理确定项目区高标准农田的亩均投资水平。综合考虑建设成本、物价波动、政府投入能力和多元筹资渠道等因素，起步区高标准农田建设亩均投资应逐步达到3000元左右。

新增建设和改造提升高标准农田应依据《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2022)等国家标准、行业标准和地方标准，结合当地实际，统筹抓好农田配套设施建设和地力提升，确保工程质量与耕地质量。有条件的可以将晒场、烘干、机具库棚、有机肥积造等配套设施纳入高标准农田建设范围。

一、建设标准

（一）水利措施

农田灌溉设计保证率，井灌区达到75%以上，其他灌区灌溉保证率达到50%以上，灌溉水质应符合GB5084的要求，灌溉水利用效率应不低于GB/T50363的规定。农田有较完善的灌排系统，农田排水设计暴雨重现期达到5-10年一遇，1-3d暴雨从作物受淹起1-3d排至田面无积水。

（二）农业措施

通过工程、生物、化学等方法，提高耕地质量水平。采取深耕深松、秸秆还田、增施有机肥、生物有机肥、种植绿肥等方式，增加土壤有机质，治理退化耕地，改良土壤结构，提升土壤肥力。实施测土配方施肥，促进土壤养分平衡。土壤容重、阳离子交换量、有效磷、速效钾、微生物碳量等其他物理化学、生物指标达到当地自然条件和种植水平下的中上等水平。土壤有机质含量达到15g/kg以上，土壤养分含量相对平衡，耕地质量等级达到4等以上，土壤pH值保持在6.0-7.5，耕地质量达到当地平均等级以上，耕作层土壤应符合国家标准GB15618的规定。

（三）道路工程

田间道路布局合理，田间道（机耕路）的路面宽度宜为4-6米，生产路的路面宽度一般不宜超过3米，符合宜机作业要求。田间道（机耕路）路面采用混凝土、沥青等材质，因地制宜对部分主干路实施硬化措施。田间道的沿线设置安全标志、危险地段的护栏、警示牌等安全设施。机坡设置既要便于农机下田，又要节约土地。田间道路通达度达到100%，满足农机作业、农业物资运输等农业生产活动的要求。

（四）生态措施

根据因害设防原则，布置必要的农田防洪、防风、防沙、水土流失控制等农田防护措施，优化农田生态景观，配置生态廊道，维护农田生态系统安全；与田块、沟渠道路等工程相结合，与农村居民点景观建设相协调，区域内农田防护面积比例不低于90%。

（五）电力措施

完善高标准农田输电线路、变压器及弱电等设施，电力系统安装与运行符合相关标准，用电质量和安全水平得到提高。架设高压和低压输电线路，配套变配电设施，为泵站、水闸、机井、计量设施、信息化工程以及其他农田建设必要的工程提供电力保障。输配电设施布设与田间道路、灌溉与排水、林带等工程相结合。

（六）科技措施

利用数字技术推动农田建设、生产、管护相融合，提高全要素生产效率。重点推进物联网、大数据、移动互联网、智能控制、遥感影像等信息技术在农田建设运维中的应用，建立高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测耕地质量变化情况，保护和持续提升耕地质量。推进数字农业、良种良法、科学施肥、病虫害综合防治等农业科技应用，科学合理利用高标准农田。

（七）管护利用

依据《耕地质量等级》（GB/T33469）国家标准，开展建设前后耕地质量等级变更调查与评价；依据土地利用现状图，把规划区农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段相关信息上图入库，建成全区农田建设“一张图”和现代化监管系统。将高标准农田建设任务完成情况列入耕地保护责任目标考核范围，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。探索合理耕作制度，实行用地养地相结合，加强后续培肥，防止地力下降。

二、建设内容

（一）水利工程措施

完善农田水利基础设施，根据灌溉规模、地形条件、田间道路、耕作方式等要求，有序实施地表水、地下水、引黄水源、输水、喷微灌、排水、渠系建筑物、泵站、机井等设施建设工程。合理配置各级输配水系统，因地制宜选择渠道防渗、管道输水灌溉、喷微灌等节水灌溉形式，根据实际情况配套实用易行的计量信息化设施，更新改造灌溉排水涵闸、泵站、机井，疏浚改造排水沟系，提升高标准农田的灌溉排水能力。

（二）农业措施

严格执行《高标准农田建设通则》（GB/T30600）、《高标准农田建设评价规范》（GB/T33130）、《高标准农田质量标准》（DB37/T2323）等国家标准、行业标准和地方标准，根据高标准农田建设区耕地质量状况，针对性开展土壤培肥和改良，采用农艺、生物等各类措施，加快耕地地力提升。建立维持高标准农田地力稳定和提升的长效机制。

（三）道路工程

按照农业机械化的要求，优化田间机耕路、生产路布局，合理确定路网密度，整修和新建机耕路、生产路，配套建设农机下田（地）坡道、桥涵等附属设施，提高农机作业便捷度。

（四）生态措施

注重生态沟渠及地表径流集蓄与利用设施建设，因地制宜推广农田氮磷生态拦截沟渠系统。加强农田防护与生态环境保持，在主要道路和干渠两侧，适时、适地、适树建设农田防护林。在水土流失易发地区，科学合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施。

（五）输配电工程

结合灌排、道路工程，配套建设农用高低压线路和变配电设施，满足泵站、机井、信息化及田间农业生产等用电需求。

（六）信息化措施

通过起步区高标准农田建设，创建一个集信息采集、生产服务等功能于一体的高标准农田信息管理系统，包括高标准农田信息管理系统运行中心、街道信息中转站、移动信息采集站。

（七）科技措施

充分利用高标准农田基础条件，合理安排种养结构，推广应用高效节水灌溉技术、水肥一体化灌溉技术、化肥农药定额制施用技术等。加强农民科技培训，引导和指导农民进行全过程规范化、标准化种植，提高技术到位率。加强优良品种引进推广，组织实施现代种业发展工程，积极开展种质资源保护和开发利用。健全耕地质量监测体系，持续实施测土配方施肥。提高病虫害监测预警和防治能力，构建较为完善的病虫害监测网络体系，加大高效、低毒、低残留农药和绿色防控技术的推广运用。

（八）运行维护

按照“谁受益谁管护，谁使用谁管护”的原则，组织建立高标准农田建设项目建后管护长效运行机制，监督落实管护责任。及时对因自然灾害、使用年限久导致损毁的工程设施开展修复，确保建成的高标准农田持续发挥效益。

第四章　建设布局和建设任务

一、建设布局

（一）布局原则

济南起步区是小麦、玉米的优势产区，地势平坦，光照充足，热量丰富，土层深厚，土壤类型以潮土为主。全区以已划定的永久基本农田、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，依据自然资源部门“三区三线”划定成果，参考山东省高标准农田建设标准，编制高标准农田建设规划实施细则，布局高标准农田建设，着力打造粮食和重要农产品保障基地。

1.重点区域。高标准农田改造提升建设重点区域划定应以已建高标准农田为基础，优先选择粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和大中型灌区耕地灌溉面积范围内的区域。

2.限制区域。限制区域包括水资源贫乏区域、水土流失易发区域、引黄沙化区等生态脆弱区域，历史遗留的挖损、塌陷、压占等造成土地严重损毁且难以恢复的区域，安全利用类耕地，易受自然灾害损毁的区域。

3.禁止区域。禁止区域包括严格管控类耕地，生态保护红线内区域，河流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域。

（二）建设模式与指标要求

高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管八个方面。

1.田：通过合理归并和平整土地、坡耕地田坎修筑，实现小田并大田，促进田块规模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度适宜，推进农田宜机化建设。

2.土：实施测土配方施肥、深耕深松和秸秆还田，建设秸秆还田和农家肥积造设施，增施有机肥。耕作层厚度达到25cm以上，土壤有机质含量提高10%以上，土壤pH值宜在6.5-7.5。

通过培肥改良，实现土壤通透性能好、保水保肥能力强、酸碱平衡、有机质和营养元素丰富，着力提高耕地内在质量和产出能力。

3.水：全面推进引黄灌区和机井灌区配套改造，提高灌排工程标准和输水效率，同时加快田间工程配套，建设田间生态水网，提高田间灌溉供水和排水能力，有效利用雨洪资源，改善地下水环境和改良土壤。

因地制宜地选择农田节水灌溉模式，灌溉与排水并重，疏浚和生态改造镇村级管理的灌排沟渠及配套建筑物，按照取水许可新打、更新或配套机井，推进管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉工程建设，建设生态灌排沟渠，建设绿色农田试点示范区。依托井灌和当地引蓄河水为保障。

项目区灌溉保证率达到50%-75%，其中井灌区与井渠结合灌溉区达到75%以上，其他如引黄灌溉区需达到50%以上，农田排水设计暴雨重现期达到5-10年一遇，1-3d暴雨从作物受淹起1-3d排至田面无积水，实现旱涝保收。

4.路：通过田间道（机耕路）和生产路建设、桥涵配套，合理确定田间道路的密度，整修和新建机耕路、生产路和机械下田坡道等附属设施。田间道路通达度达到100%，机耕路路面宽度4-6m，生产路路面宽度不宜超过3m，以生态或砂石路为主。

5.林：林网建设应与田块、沟渠、道路等工程结合，与村庄环境相协调，兼顾生态景观和农机作业要求，按照适地适树原则，确定林网树种，构建功能完备的防护林体系，达到保护农田、防风固沙、减轻干热风危害、改善农田生态环境的目标要求。

6电：通过完善农田电网、配套相应的输配电设施，满足农田机井、泵站、信息化设施用电需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。

7.技：通过工程措施与农艺技术相结合，推广数字农业、良种良法、病虫害绿色防控、节水节肥减药等技术，提高农田可持续利用水平和综合生产能力。

8.管：通过上图入库和全程管理，落实建后管护主体和责任、管护资金，完善管护机制，确保建成的工程设施在设计使用年限内正常运行、高标准农田用途不改变、质量有提高。

（三）重点项目与工程

1.绿色农田建设示范工程。充分发挥高标准农田建设平台作用，坚持因地制宜、科学规划、统筹投入、融合推进，积极开展绿色农田建设工程，探索建设一批“农田肥沃、设施齐全、科技先进、高产高效、绿色生态”的绿色农田。

井灌区灌溉保证率达到75%以上，并因地制宜开展高效节水灌溉，实现旱涝保收，持续完善环境敏感区域农田氮磷末端减排体系；田间道路畅通，布局合理，田间道路通达度达到100%，实现农业运输和农机进田有保障；开展耕地质量提升，确保达到较高的肥力水平，有机质含量、全氮、有效磷、速效钾等养分含量丰富，土壤酸碱度适宜，耕作层厚度、地表砾石度、水溶性盐总量等指标达到较高标准，无明显障碍因子；主导品种、主推技术、统防统治、测土配方施肥基本普及，粮食复种指数150%以上；广泛应用植保无人机、自走式喷杆喷雾机等高效药械，生产耕种收综合机械化水平达到85%以上。

通过开展农田生态保护修复、集成推广绿色高质高效技术，提升农田生态保护能力和耕地自然景观水平，增加绿色优质农产品有效供给，打造集耕地质量保护提升、生态涵养、面源污染防治和田园生态景观改善为一体的高标准绿色农田。

到2021年-2025年，全区创建绿色农田建设示范项目1个，累计建设绿色农田示范区1万亩以上。

到2026年-2030年，全区创建绿色农田建设示范项目2个，累计建设绿色农田示范区1万亩以上。

2.数字农田建设示范工程。根据山东省委省政府关于数字化改革的决策部署和《山东省农业农村厅数字化改革工作方案》的要求，按照全要素融合治理的理念，突出实用性、具有前瞻性，将农田纳入“一张图”管理，充分利用数字化技术，实现对高标准农田“建、管、用”全链条监管，以线上线下相结合的方式推进农业农村部门对高标准农田的整体智治。

线上开展数字农田系统建设，以地理信息和遥感技术为核心，建成涵盖全区高标准农田、粮食生产功能区、永久基本农田和耕地空间位置、面积、质量和利用情况的“一张图”综合平台，实现日常调度、上图入库、占补平衡业务的数字化系统化，满足高标准农田建设管护、潜力挖掘、种植利用情况监测等业务需求及综合决策需要；线下开展数字农田试点示范，在全区绿色农田建设示范项目的基础上，选择1-2个规模化区块开展数字农田建设示范，依托物联网、人工智能、区块链等智能化设施装备和技术，自动获取农田环境温湿度、土壤墒情、土壤肥力、灌溉水质和病虫害情况。通过对农田赋码，实现面向主体和农技人员的“一站式”“一对一”码上查询、码上服务、码上监管等功能，可查询农田地类、农田肥力和可享受补助政策，搜索测土配方施肥建议、病虫害防治信息，推进“绿色农田+数字农业”的示范引领。

3.高效节水灌溉示范工程。以问题和需求为导向，科学确定高效节水灌溉工程发展目标。突出重点，集中力量抓好高标准农田建设区、现代农业园区、粮食生产功能区的高效节水灌溉工程建设，优先建设基础条件好、见效快、群众欢迎、示范作用大的高效节水灌溉工程。强化规划引导、政策支持和项目整合，加强部门合作，共同推进高效节水灌溉工作。积极引导农户、农业企业、经济合作组织、行业协会等参与高效节水灌溉工程建设。

坚持高起点、高标准、高质量、高效益，积极引进采用新技术、新材料、新工艺、新设备，支持高效节水灌溉科技研究与推广，大力推广高效节水灌溉技术。以泵站、小型水源设施和地下管道灌溉（含首部枢纽及管网系统以及田间配套设施，包括墒情监测系统、量水设施等）为主要建设内容，在水田新建或改造地下管道灌溉工程，以粮食生产功能区为重点，提高土地利用率和灌溉水利用效率。

到2025年，完成高效节水灌溉工程建设面积3万亩，到2030年，累计完成高效节水灌溉工程建设面积6万亩。

4.项目区推进示范工程。以各街道办为主导，按照区域、流域和项目区辐射范围，在基础条件好，耕地相对集中连片区域内，选择空间规划相对稳定、产业发展相对稳定、土地流转相对稳定并兼具一定流转规模的区域，统筹推进新增高标准农田和改造提升，拓宽一定区域内高标准农田覆盖面，直至区域内符合立项条件的耕地全覆盖，总体上实现规模化、宜机化。

在符合区域内国土空间规划、生态红线和产业发展规划的基础上，按照整区域创建的要求，进一步优化布局。统一编制实施方案，明确项目建设面积，新增和改造提升任务、建设规模及建设内容。进一步优化建设时序，先完成新增建设任务、后实施改造提升任务；先建设集中连片区域、后建设边角需要配套完善区域。

到2025年，全区创建高标准农田推进示范项目1-2个以上，通过整区域推进，集聚要素、创新机制、树立典型、总结经验，引领带动高标准农田建设高质量发展。

5.项目区耕地进出占补平衡。在实施高标准农田改造提升建设过程中，应严格核定各级各类土地整治和高标准农田建设工程新增耕地，做好与土地变更调查、耕地质量等个别评定及相关工程管理工作衔接。

高标准农田改造提升建设从恢复生态环境、保护生物多样性和有利于保护土地的角度，根据已建高标准农田的土地利用状况、生产建设占地情况和自然环境条件，对项目区的土地复垦进行统筹规划设计，并提出新增耕地位置、范围、土地类别及相应的复垦工程措施，基本达到项目区范围内耕地占补平衡，确保项目区耕地数量不减少、质量不降低。

在实施高标准农田改造提升建设过程中，应严格进行各级各类高标准农田建设工程新增耕地（即通过工程建设将非耕地变成耕地）的核定和提质改造耕地（即通过工程建设将旱地改造为水浇地、旱地改造为水田、水浇地改造为水田以及地类未变化仅提升耕地质量等级）的核定工作。

6.地力提升工程。耕地质量提升是指通过规范化、标准化使用化肥投入品，无害化处理、资源化利用农业废弃物，不断增强耕地可持续生产能力，提高资源利用率和劳动生产率的过程。

农田地力提升工程包括土壤改良、障碍土层消除、土壤培肥等，根据土壤退化成因，可采取物理、化学、生物或工程等综合措施治理。

据评估，已建成的高标准农田集中连片、设施完善、田块平整、土壤肥沃、生态友好，项目区较实施之前，耕地质量大约提升0.01个等级，亩均粮食产量提高100公斤左右。

依据《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）等标准规范，建设集中连片、旱涝保收、节水高效、宜机作业、稳产高产、生态友好的高标准农田，统筹抓好农田配套设施建设和地力提升，高质量完成省农业农村厅、济南市农业农村局下达的建设任务。

针对地力水平相对较差的区域，重点通过综合性的地力提升措施，提高耕地地力和粮食单产水平，全面改善农田生产条件，确保农田持续高效利用。重点开展土壤改良、障碍土层消除、土壤培肥等，实施高标准农田工作提升后，耕地质量等级达到4等以上。

为促进高标准农田农业循环经济发展和生态区域建设，加大商品有机肥推广应用力度，解决畜禽粪便污染，提高耕地生产能力和农产品质量安全，加强农田地力提升非工程措施。通过整合测土配方施肥、商品有机肥和生物有机肥推广、土壤有机质提升等措施，可改变农民施肥结构理念，推动农田地力提升技术集成应用。

7.运维信息化设施。充分利用全国农田建设综合监测监管平台，将高标准农田改造提升项目全部纳入监测监管范围，确保建成面积及时足额上图入库。加强现代信息技术手段应用，发挥大数据、人工智能、遥感监测等先进技术作用，构建高标准农田立体化监测监管体系，实现农田建设全程信息化监控和精准管理。加强全国农田建设综合监测监管平台与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统互联互通，定期更新共享数据。

高标准农田信息管理系统《智慧农业云平台》信息化15个子系统－-基本配置如下：

（1）农业综合信息中心系统

（2）高标准农田建设管理系统

（3）水利生态环境监测系统

（4）农田灌溉系统

（5）农田地理信息系统

（6）农情监测预警系统

（7）耕地质量监测系统

（8）农技管理系统

（9）农机管理系统

（10）物联网设备集成系统

（11）数字农村政务系统

（12）农业专家库服务系统

（13）农业电商销售平台系统

（14）无人机植保系统

（15）手机微信小程序终端管理系统

（16）云服务器（或自备）和软件平台应满足维护与硬件管护由建设单位建立国有资产管理台账，委托实施企业保管及维护6-10年。

二、建设任务

根据永久基本农田保护任务、粮食生产功能区和重要农产品保护区划定区域，结合2011-2020年各个街道办已建成并上图入库高标准农田情况，综合考虑水土资源禀赋、粮食生产情况、灌溉模式、建设潜力等因素，合理分配高标准农田新增、改造提升、高效节水灌溉等规划任务。

在实施时序安排上：优先支持永久基本农田保护区、“两区”，打造粮食产能核心区；优先支持引黄发展高效节水灌溉；优先将灌区有效灌溉面积打造成高标准农田，协同推进灌区改造与高标准农田建设；优先支持国家级和省级良种繁育基地，助力种业振兴；优先支持粮食生产新型农业经营主体建设高标准农田，推动发展农业适度规模经营。

《规划》2021-2030年，全区规划建成高标准农田12.64万亩，其中，新增高标准农田8.64万亩，改造提升4.00万亩，同期同步高效节水灌溉面积6.00万亩。近期2021-2025年内新增高标准农田5.14万亩，其中，新增高标准农田4.14万亩，已建高标准农田改造提升1.00万亩；同期同步建设高效节水灌溉面积3.00万亩。中期2026-2030年内新增高标准农田7.50万亩，新增高标准农田4.50万亩，已建高标准农田改造提升3.00万亩；同期同步高效节水灌溉面积3.00万亩。

在实施规划过程中，根据各街道办耕地和永久基本农田保护任务情况，可按照程序对各街道办高标准农田建设任务实行动态调整。

第五章　建设监管和后续管护

一、组织机构设置

为做好项目建设实施，起步区拟成立项目建设领导小组，负责组织项目实施、制定、完善资金使用管理办法与资金绩效考评办法；在起步区设立高标准农田建设办公室，负责对高标准农田建设项目的组织领导、综合协调、财政支持、技术指导和督促落实等工作；起步区经济发展部要会同有关部门做好项目的建设管理和技术指导，督促落实工程建成后的经营和管护。

领导小组定期对项目建设情况进行检查调度。建立健全项目工程建设、运行管理等管护组织和制度，保障项目顺利实施。真正实现建管并重，确保工程建成后长期发挥效益。

二、强化建设质量管理

在项目实施前，委托有资质的设计单位对项目进行规划设计，招标确定有较强实力的监理单位负责项目建设过程中的监理。建立健全行之有效的监管管理机制，包括工程质量行政领导责任制、参建单位工程质量领导人责任制及工程质量终身制。

（一）项目法人责任制。由起步区经济发展部承担项目法人，在项目建设领导小组的指导协调下，负责项目的建设管理。

（二）项目招标投标制。为保证工程质量，由项目法人对工程内容逐一分解，按照有关要求确定施工单位资质标准，通过国家规定的招投标信息网发布招标公告，公开向社会招标施工单位。投标方要严格按照工程质量和施工要求，拟定工期、报价、质量标准等规划设计方案，最终由专家组择优选定响应招标文件要求的施工中标单位。

（三）项目代建与监理制。项目建设实行代建与监理制，通过招标选择具有相应代建与监理工作经验、符合相应资质的对接监理单位承担施工代建与监理工作，按照国家有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度以及批准的项目建设文件、建设工程合同以及建设监理合同，按照“三控制、两管理、一协调”的原则，加强项目建设的投资、工期和质量控制，协调有关各方的工作关系。

（四）项目合同管理制。项目法人通过公开招投标确定项目规划设计单位、工程施工单位、工程监理单位，根据国家有关规定签订相关合同，依合同约定处理各项争议事项。

（五）项目公示制。将整个项目区的范围、面积、工程类型与数量、施工单位、监理单位以及项目实施的各项管理制度等进行公示，以接受社会监督。

（六）严控建设质量。适应农业高质量发展要求，贯彻落实《高标准农田建设质量管理办法（试行）》，合理规划建设布局，科学设计建设内容，统一组织项目实施。全面推行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，实现项目精细化管理，严格执行相关建设标准和规范，落实工程质量管理责任，确保建设质量。

（七）加强质量复核。高标准农田建设项目竣工后，起步区农业农村主管部门应对田块整治、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护和生态环境保护、农田输配电等工程数量与质量进行复核，并形成复核报告。对复核发现的问题，由项目法人组织整改。通过工程数量与质量复核后，地方农业农村部门应按规定及时开展项目验收。

（八）强化社会监督。尊重农民意愿，维护农民权益，保障农民知情权、参与权和监督权。及时公开项目建设相关信息，在项目区设立统一规范的公示标牌和高标准农田标识，接受社会和群众监督。

三、统一上图入库

（一）完善信息平台。充分利用现有资源，加快农田管理大数据平台建设，做好相关信息系统的对接移交和数据共享，以土地利用现状图为底图，全面承接高标准农田建设历史数据，把高标准农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段信息及时上图入库，形成全国高标准农田建设“一张图”。

（二）加强动态监管。综合运用航空航天遥感、卫星导航定位、地理信息系统、移动通信、区块链等现代信息技术手段，构建天空地一体的立体化监测监管体系，实现高标准农田建设有据可查、全程监控、精准管理。

（三）强化信息共享。落实国务院关于政务信息资源共享管

理要求，完善部门间信息共享机制，实现农田建设、保护、利用信息的互通共享。加强数据挖掘分析，为农田建设管理和保护利用提供决策支撑。

四、规范竣工验收

（一）明确验收程序。起步区农业农村职能部门根据现行农田建设项目管理规定，组织开展项目竣工验收和监督抽查，验收结果逐级上报。对竣工验收合格的项目，核发农业农村部统一格式的竣工验收合格证书。

（二）评定质量等级。依据国家《耕地地力调查与质量评价技术规定》《农用地质量分等规程》和山东省《高标准农田质量标准》(DB37/T2323-2013)，由我区相关行业主管部门分不同区域，组织对建成的高标准农田地力和质量等级进行评定。

（三）加强权属管理。查清建设区域内的土地利用现状和权属状况，做到地类和面积准确，界址和权属清楚，无争议；存在土地权属争议的，不得纳入建设范围。在充分尊重农民意愿的基础上，合理编制权属调整方案，合理推进土地归并，逐步解决耕地地块细碎化问题。工程竣工验收后，及时进行地类变更和重新确权登记发证，确保建成后的高标准农田位置明确、权属清晰、地类正确、面积准确，依法保障土地所有者或经营者的权益。

（四）做好工程移交。工程竣工验收后，及时按照有关规定办理交付利用手续，做好登记造册，明确工程设施的所有权和使用权。需要变更权属的，及时办理变更登记发证，确保建成后的高标准农田权属清晰。

项目竣工并具备验收条件后，起步区农业农村主管部门应会同相关部门及时组织初步验收，主要核实项目建设内容的数量、质量，完成竣工决算和审计，出具初验意见，编制初验报告，可通过组建工程、技术、财务等领域的专家组，或委托第三方专业技术机构等方式开展。对竣工验收合格的项目，核发农业农村部统一格式的《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》。

（五）规范项目归档。项目竣工验收后，按照高标准农田档案管理有关规定，做好项目档案的收集、整理、组卷、存档工作。

建立田块标识划界、村级台账管理、部门备案公示、社会监督共管机制。建立健全高标准农田管理台账，全面掌握高标准农田建设基本情况和产出能力变化。建立高标准农田档案管理制度，及时、全面收集建成的高标准农田的有关资料并建立档案，做到准确、完整，逐步推行档案资料管理的数字化和信息化。

项目通过竣工验收后，起步区农业农村主管部门应对项目建档立册，按照有关规定对项目档案进行整理、组卷、归档，并按要求在全国农田建设综合监测监管系统填报项目竣工验收和上图入库等信息。

（六）做好监督管理。项目竣工验收过程中，要自觉接受社会和群众监督，各级农业农村主管部门要明确项目竣工验收工作纪律和有关要求，验收组成员要严格遵守廉洁自律等规定，对项目做出客观公正的评价，验收组成员与被验收单位或验收事项有直接利害关系的，应主动申请回避，各级农业农村主管部门要积极配合相关部门开展审计和监督检查。

五、加强动态监控

（一）建立数字平台。加强与省、市农科院等科研院校技术合作，充分运用全国农田建设综合监测监管系统，加快高标准农田管理大数据平台建设，做好相关信息系统的对接移交和数据共享，以土地利用现状图为底图，全面承接高标准农田建设历史数据，把高标准农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段信息及时上图入库，形成全区标准农田建设“一张图”。

（二）动态监控。综合运用航空航天遥感、卫星导航定位、地理信息系统、移动通信、区块链等现代信息技术手段，构建天空地一体的立体化监测监管体系，实现高标准农田建设得有据可查、全程监控、精准管理。

（三）强化信息共享。落实国务院关于政务信息资源共享管理要求，完善部门间信息共享机制，实现农田建设、保护、利用信息的互通共享。加强数据挖掘分析，为农田建设管理和保护利用提供决策支撑。

六、严格建后保护利用

稳产高产的高标准农田是最优质的耕地资源，是国家粮食安全的重要基础，也是推进农业现代化、保障农民持续稳定增收的有效载体，必须建立全域化、常态化、长效化的建后管护利用机制。

（一）严格保护利用

1.强化用途管控

已建成的高标准农田，要及时划为永久基本农田，实行特殊保护，坚决制止“非农化”、防止“非粮化”，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途。建立高标准农田占补审核制度，严格占用审批，经批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。鼓励各地建设高标准农田储备库，作为补划的后备资源。

2.加强农田保护

推行合理耕作制度，实行用地养地相结合，鼓励施用有机肥、秸秆还田和种植绿肥，促进土壤改良和地力培肥。提升高标准农田防灾减灾水平，对水毁等自然损毁的高标准农田，要纳入年度建设任务，及时进行修复或补充。依法打击破坏耕地种植条件的行为，严禁将不达标污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、堆放到农田。

3.确保增收增效

完善粮食主产区利益补偿机制，健全产粮奖补政策和农民种粮激励政策，压实主销区和产销平衡区稳定粮食生产责任，保障农民种粮合理收益，引导高标准农田集中用于重要农产品特别是粮食生产。扩大先进适用技术推广应用，推进粮食生产“机器换人”，强化数字赋能，提高绿色生产水平。完善经营机制，进一步推进土地集中连片流转，大力培育种粮大户、家庭农场、专业合作社等新型经营主体，鼓励开展社会化服务，提高种粮规模效益。

（二）加强后续管护

1.明确管护责任

按照谁使用、谁管护的原则，落实高标准农田设施管护主体和责任，健全管护制度，确保建成的高标准农田长期发挥效益。根据工程规模、形式、受益范围等，引导和激励专业服务机构、农民合作组织、涉农企业、专业大户、家庭农场和村集体等参与高标准农田设施的日常管护。要因地制宜地发挥国土、农业（农机）、水利、林业等基层公益性服务组织的主体管护责任，切实加强对其他非公益性管护主体的监管和技术指导。

2.健全工程管护机制

结合农村集体产权制度和农业水价综合改革，按照谁受益谁管护、谁使用水管护的原则，建立健全高标准农田管护机制，明确管护主体，落实管护责任，将建后管护落实情况纳入年度高标准农田建设评价范围。发挥村级组织、承包经营者在工程管护中的主体作用，调动专业大户、家庭农场、农民合作社等开展田间设施日常维护的积极性。在有条件的区域探索项目建管护一体化、第三方购买服务等方式，形成多元化管护格局。规范农田设施竣工验收和资产移交，项目竣工验收要同步验收管护机制到位情况。相关基层服务组织要加强对管护主体和管护人员的定期技术指导、服务和监管。

3.落实管护资金

建立高标准农田建后管护经费保障机制，加大对工程设施管护的投入力度，加大运行管护经费的财政补助力度。探索从高标准农田建设地方配套资金提取工程维修基金，拓宽管护经费来源。通过农业水价综合改革筹措管护资金，调动管护主体积极性。完善鼓励社会资本积极参与高标准农田管护的政策措施，保障管护主体合理收益。

4.强化改造提升

在确保完成新增高标准农田建设任务的基础上，鼓励各地结合本地区耕地资源、水资源和农业生产实际，按照缺什么补什么的原则，分年度、分类别、分区域有序推进已建高标准农田的改造提升，重点强化对灌溉渠系、喷微灌设施、机耕路、生产桥（涵）、农田林网等公益性强、损耗性大、使用频率高的农田基础设施进行改造提升和科学合理修缮维护。

第六章　效益分析

一、社会效益

（一）农业生产发展

项目实施后，将形成完善的田间道路系统和灌排工程系统，一方面有利于推进机械化、规模化、专业化经营，项目所在地的区位优势得到了充分发挥，促进了农业结构调整。

经过对项目区的田、水、路、林的综合整治，使项目区建设成为高标准农田建设示范项目区，将明显增强项目涉及的街道办村广大群众、起步区和各街道办有关主管部门合理利用土地、切实保护耕地的意识，为实施高标准农田奠定良好的基础，助力农业生产的稳定发展。

（二）粮食安全影响

本项目实施以后，田块规整成方，水利设施配套完善，田间道路完善，区内所有的耕地将成为“旱能灌、涝能排”的高标准方田；

高标准农田建成后，将有效改善农业生产条件，改良土壤、提高地力，提升土地利用率、土地产出率和劳动生产率，使旱涝保收、高产稳产农田比例大幅增加。新增高标准农田粮食生产能力平均每亩提高100公斤左右，有效发挥稳粮保供的压舱石作用，对保障粮食安全、促进经济社会协调发展具有重大意义。

（三）社会经济稳定

高标准农田的建设，不仅推动现代化农业的发展，而且为全区的经济发展打下了强有力的基础，必将推动全区经济快速发展和人民生活水平的提高。农业基础设施的改善，提高了农业生产中灌溉的机械化程度，对农业现代化发展，农村社会化服务体系建设，农村劳动生产率的提高，农民素质的提高有重要的影响。

伴随各项工程的落地实施，不仅提升粮食综合生产能力，有效保障农民收入，同时也使规划区内的交通运输、供电、灌溉等设施得到明显改善，推动农民的生产、生活方式发生深刻变化。

通过实施本规划，可加快农业新品种、新技术、新装备、新工艺的推广和应用，并为良种繁育和农业转型升级创造条件，为高效生态农业的发展提供丰沃土壤。

二、经济效益

项目完成后，项目区农田灌溉条件将有很大改善，农田质量、农业生产管理水平也将随之提高，种植结构更加优化、合理，真正成为高标准永久良田。

（一）节水效益

项目建成后，项目区实现了节水灌溉，项目区节水灌溉面积12.64万亩，项目区年节水量将有利于项目区地下水的有效补充；可起到有效防止水土流失，涵养水源的作用，有利于实现地表水生态良性循环。

高标准农田项目实施后，可减少灌溉输水过程中的渗漏损失，灌溉水利用率提高，减少用水量，改善灌溉条件。

（二）增产效益

工程采用固定式水泵提水，管道化输水方式代替原有的单户柴油机提水灌溉方式，提高了灌溉保证率，灌溉周期缩短，灌水及时，肥料的利用率提高，随着优良品种的选用，促使作物大幅增产和品质提高。

工程完成后，改善灌溉面积12.64万亩，共新增节水灌溉面积6万亩。根据当地已建成项目区测算，灌溉耕地亩产量比非灌溉耕地平均提高10%左右，每亩耕地增收节支500元左右。

三、生态效益

（一）地表水环境的变化。项目建成后，项目区实现了高效节水灌溉，项目区年节水量将有利于项目区地下水的有效补充；可有效防止水土流失，涵养水源的作用，有利于实现地表水生态良性循环。

（二）地下水环境的变化。该项目实施后，通过水利、林业和其他管理等综合措施，将有效地减少农业灌溉用水，可使田间肥力得到保护，减少土壤肥力的流失和地下水的污染，可以缓解区域水资源的紧张状况，维持地下水的采补平衡，有利于地下水资源的可持续开发利用。

该项目规划实施后，水资源将得到科学合理的开发利用，促进地表水、地下水的相互转化，不但可补充地下水源，而且能有效控制地下水位在临界水位以下，改善地下水质，防止地下水水质恶化。

（三）耕地地力的变化。项目建设耕地面积增加了土壤有机质，减少了化肥施用量，改善了土地理化性状，避免了土壤的进一步板结。使用良种和推广新技术，增加了农作物抗逆和抗病性，减少了农药使用量，减轻了农药污染，通过地力提升，提高土壤肥力，减少化肥的使用量，促进土壤生态系统良性循环。

通过农田基础设施建设，灌溉能力达到充分满足，排水能力充分满足，农田林网化程度达到中等，地力等级达到4.0以上。

第七章　实施保障

一、加强组织领导

起步区强化主要领导负总责、分管领导直接负责的责任制，统筹抓好规划实施、任务落实、资金保障、监督评价和运营管护等工作。

起步区及各街道办有关部门按照职责分工，密切配合，齐抓共管，全面履行农田建设集中统一管理职责，落实高标准农田建设统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库要求。

加强农田建设管理和技术服务体系队伍建设，加强起步区与街道办两级工作力量，工作人员配置应与高标准农田建设管理要求相适应。重点培养一批懂技术、会管理的干部队伍，加快形成分工明确、层次清晰、上下衔接的人才队伍体系，尽快提升农田建设管理人员的业务能力和综合素质。

加大参与单位监督管理。严格规范项目招投标等制度规定。依法依规建立健全高标准农田建设从业机构失信惩戒机制，切实加强参与单位监管。

切实抓好对规划实施的指导和协调，抓紧制定行业支持规划实施的具体政策措施。

二、强化规划引领

做好衔接协调高标准农田建设是一项跨行业、跨部门的综合性系统工程，必须统筹规划、协调落实、有序推进。

（一）完善规划体系。起步区制定总体建设规划，将建设任务细化到各街道办。起步区要依据济南市确定的目标、任务和要求，编制高标准农田建设实施方案，按照统筹整合资金、衔接建设布局的要求，提出区域内高标准农田建设的具体项目、布局和时序安排，将资金和项目落实到具体地块。同时，各街道办要编制年度建设实施方案，先易后难，连片治理，有序推进规划实施。

（二）做好与相关专业规划和专项规划的衔接。

1.统一规划布局。起步区在全面摸清各街道办区域在高标准农田数量、质量等底数情况的基础上，根据区域水土条件，在集中连片区域规划项目，将建设任务落实到具体项目和地块，形成规划项目布局图和项目库，按照各街道办项目建设区，因地制宜确定工程措施，明确建设任务与建设时序，提出资金安排计划需求。协同推进高标准农田建设与灌区现代化改造，将灌区有效灌溉面积优先建成高标准农田。

2.注重规划衔接。编制高标准农田建设规划时，在建设目标、任务、布局以及重大项目安排上，应与当地乡村振兴、国土空间、农业、水利、生态绿化等规划有机衔接，避免出现规划冲突和重复建设。

综合考虑粮食保障要求、资源环境承载力、城镇化进程等因素，确定高标准农田建设位置及范围。同时，明确建设的限制区域和禁止区域。

3.严格规划实施。经批准后的高标准农田建设规划必须严格执行，不得擅自修改。各街道办负责抓好规划目标任务的分工落实，编制和实施高标准农田建设年度计划，依据起步区的总体要求，按时保质保量完成年度建设任务和规划期任务。在实施过程中，认真总结提炼经验做法、剖析存在的问题及原因，充分发挥好规划引领作用。

三、加大资金投入

（一）加大财政资金投入。建立健全农田建设财政投入稳定增长机制，继续将高标准农田建设列为涉农资金整合约束性任务，优化财政支出结构，及时落实支出责任。通过一般公共预算、政府性基金预算中的土地出让收入以及发行一般和专项债券等渠道，加大对高标准农田建设的支持力度。

（二）统筹利用多渠道资金。按照建设任务和资金相匹配的要求，通过采取以奖代补、政府和社会资本合作、贷款贴息等方式，引导社会资本和金融资本投入高标准农田，拓宽资金来源渠道。健全完善高标准农田建设新增耕地流程和收益分配机制，所得收益主要用于高标准农田建设。支持和引导承包经营高标准农田的个人和农业生产经营组织筹资投劳，形成支持高标准农田建设的合力，确保高质量完成规划任务。

四、强化技术支撑

（一）强化试点示范。按照统一管理、分工负责、公开透明、多方参与的原则，重点开展精品项目试点示范，着力打造一批布局合理、上下衔接、层次分明和示范带动能力强的高标准农田试点示范区、建设管理示范区。积极开展绿色农田、数字农田、旱作高标准农田等试点示范建设，探索高标准农田建设新模式。

（二）推广新技术、新方法。围绕高标准农田建设的关键性技术问题，依托高校、科研机构开展科学研究，积极采用新材料、新工艺，大力引进推广高标准农田建设先进实用技术，加强工程建设与农机农艺技术的集成和应用，推动科技创新与成果转化，为高标准农田建设提供技术支撑。

（三）加强人员培训。加大对与高标准农田建设有关的勘察设计、工程建设、项目管理等技术和管理人员的培训力度，提高业务能力、技术水平和综合素质，为规划实施提供技术支持。

五、严格监督考核

高标准农田建设关系国家粮食安全和现代农业建设任务艰巨，责任重大，各街道办要将其作为当前和今后一个时期三农工作的一项重要任务，切实加强组织领导。建立健全目标责任制和绩效考核制，把规划实施与街道办领导干部考核结合起来。结合本地实际，制定高标准农田建设工作绩效考核办法，规范项目实施，加强对竣工验收和后期管护责任的考核。

1.强化激励评价。建立健全任务落实机制，强化评价结果运用，按照有关规定，对评价综合排名靠前的进行奖励。

2.群众广泛参与。注重发挥农民群众的主体作用，建立健全高标准农田群众监督参与机制，积极引导农村集体经济组织、农民、社会组织等各方面广泛参与高标准农田建设工作，形成共同监督、共同参与的良好氛围。

3.做好风险防控。强化廉政建设，严肃工作纪律，推进项目建设公开透明、廉洁高效，切实防范农田建设项目管理风险。定期开展农田建设项目专项审计，强化农田建设资金绩效管理。

六、严格项目管理，精心组织实施

各街道办要严格执行有关项目建设程序，切实加强项目管理。

（一）扎实做好项目前期工作。要组织好勘察设计和调研论证工作，落实项目建设条件。做好建设项目水资源论证，依据水资源条件，落实用水总量控制指标，合理确定项目建设范围、内容、规模、标准，保证前期工作质量和进度。

（二）加强年度计划管理。要根据项目前期工作完成情况，编制和实施高标准农田建设年度计划，并加强计划执行情况的评估和考核。

（三）落实工程建设管理各项制度。要全面落实项目法人责任制、招标投标制、工程建设监理制和合同管理制；对部分小而散的工程要提高受益农民参与程度，并积极探索资金报账、巡回监理、项目公示、村民自建等新机制、新办法，严格项目竣工验收制度，强化考核监管。

（四）加快信息化建设。加快建设高标准农田建设信息管理系统，实行各部门建设项目统一上图入库，建立档案，加强高标准农田建设项目动态管理，实现部门间信息互通共享。强化事前公示，使受益村组和农户全面了解项目，确保农民的知情权、参与权、表达权和监督权。

七、加强舆论引导，营造良好氛围

充分利用电视、广播、报纸、网络等各类宣传媒体，大力宣传高标准农田建设的重要性、必要性和紧迫性，明确相关标准和扶持政策，切实提高广大人民群众参与高标准农田建设的积极性，各级加快建设的紧迫性，努力形成全社会关心、重视、支持高标准农田建设的良好氛围。开展省级高标准农田示范方、示范片创建工作，加大政策、资金等扶持力度，探索总结起步区或各街道办在高标准农田建设规划实施、投入机制、制度保障、科技支撑等方面的经验、做法，发挥示范和引领作用。建立信息发布、情况通报和项目公示制度，公开、透明、阳光，让农民知情，让社会监督，形成强大的舆论合力。

·第八章　建管模式

一、建设背景与存在问题

农田项目建设主要表现在高标准农田建设项目，其建设规模至2023年全省已达422万亩，未来几年还要进行提质升级改造，其建设面积与投资规模也在逐年扩大。

近几年信息化技术在高标准农田及节水灌溉工程建设中的应用有了长足的发展，随着5G通信技术广泛快速的发展，高标准农田建设与运维的物联网信息化管理模式已成为必然的发展趋势。

高标准农田与高效节水灌溉工程在建设运行管护过程中，主要存在的问题：

1.农田灌溉设施包括：（泵站）机井+水泵+射频器+管道+出水栓+信息平台等软硬件设备，施工过程中一般由建筑安装施工企业自行采购设备并组装（安装）与调试，企业缺乏必要的检测调试专用仪器设备及物联网知识技术，难以高水平高质量完成设备工程建设任务。

2.工程施工建设过程中，建筑安装施工企业一般保质期为一年，所以在进行采购设备时，极易发生企业利益最大化，所采购的设备经过一年保质期后，便很快出现故障，影响工程效益的正常发挥，造成农户不满。

3.工程竣工验收后，项目产权移交至街道办或村委会，由于村街道办两级组织均未配置专业的机电维修与物联网信息调试技术人员，一旦机电信息化设备工程运行中出现故障或人为损毁，得不到快速维修响应，极易引发农户上访上告事件的发生，并由此产生行政问责或追责。

4.工程或项目产权移交至街道办或村委会之后，由于运行中出现故障或人为损毁，工程设备维护资金来源得不到保证，局部工程或部分设备的故障，在得不到及时修复或更换的条件下，工程不能正常运行发挥效益，也在一定程度上造成国家财政资金的浪费。

二、文件依据与建设管护

（一）主要法规文件依据

根据《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《山东省公益性水利工程代建制试行办法》等国家法律法规及山东省地方有关规章制度；

为保证农田建设项目的顺利实施，提高建设管理水平和投资效益，确保工程质量，严格控制建设资金使用，在起步区职能部门的监管条件下，制定工程建设与公司物业化运行管护机制等合同协议。

（二）主要建设与管护任务及内容

1.项目建设管护范围：对项目区农田建设工程从前期规划设计，建筑工程施工，设备集成安装施工，工程竣工验收通过之日起的工程运行监测、修复、维护运行全过程代建代管公司物业化管理。

2.项目建设管护任务内容：第三方公司与街道办或村委会签订原则上不少于6-10年以上的建设维护合同。主要工程设备包括道路、机井、水泵、射频器、电缆、管道、林木等正常运行6-10年之内免费更换、维修、检测等服务。

三、项目建设运行管护目标

在街道办或村委会的协助下，办理政府相关部门的批复和手续；负责组织项目的竣工验收、移交等工作；负责项目的投资、安全、质量和进度控制，实现本项目的投资目标、安全目标、进度目标、质量目标及运行修复目标。

（一）投资控制目标

在农田建设施工过程中，不超过经上级主管部门批准的建筑安装工程（实施方案）概算（预算）总额，最终以经批准的建安工程投资总额为准。农田建设工程整体质量达到合格标准。

（二）建设进度控制目标

项目建设周期自当年九月至翌年八月（自合同签订之日至项目通过竣工验收之日），确保该项目于规定的施工工期前完成全部工程。

（三）安全管理目标

严格按照国家《建设工程安全生产管理条例》和地方有关安全法规安全规范作业，对整个项目安全负责。确保安全生产专项费用专项使用，落实安全施工措施和安全责任制度，确保安全文明施工。杜绝发生重大安全事故、重大机械设备损坏事故和重大火灾事故。不发生因管理过错而造成重大责任事故。

（四）质量保修维护期目标

项目竣工验收通过之日起，原则上不少于6-10年（以签订的合同为准）。

由街道办与第三方签订管护合同或协议，明确管护任务、方式方法及模式，重点明确第三方为农户免费维护的工程地点、工程名称、工程使用者、工程完好程度、机电设备规格型号、功能等。明确街道办对工程维护的基本内容与要求。

（五）运行质量维护目标

管护公司与农田建设主管部门签约长期合作协议，与项目区街道办及村委会签约长期运行管护合同，免费为农户提供2-4小时之内快速响应到现场、及时检修更换设备、修复工程效能服务承诺。

第九章　附录

附录1 规划附表

| 附表1 济南起步区截至2020年各街道已建高标准农田面积表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 街道办事处 | 项目建设类型 | 项目规模（亩） | 立项年份 |
| 大桥街道 | 2014年天桥区大桥镇山后陈等六村高标准农田建设项目 | 1988.63 | 2015年 |
|  | 天桥区大桥镇2016年0.5万亩农业综合开发高标准农田建设项目 | 7229.83 | 2018年 |
|  | 小计 | 9218.46 |  |
| 孙耿街道 | 济阳县小型农田水利重点县2011年度项目 | 22269.00 | 2011年 |
|  | 2020年济南新旧动能转换先行区孙耿街道0.3万亩高标准农田建设项目 | 3000.00 | 2020年 |
|  | 2020年济南新旧动能转换先行区孙耿街道0.55万亩高标准农田建设项目 | 5500.00 | 2020年 |
|  | 小计 | 30769 |  |
| 太平街道 | 济阳县太平镇东太平等35村高标准农田建设项目 | 47577.44 | 2014年 |
|  | 济阳县太平镇邝家等6村土地整治项目（高标准基本农田整治片区） | 8351.56 | 2015年 |
|  | 济阳县太平镇张宅等10村土地整治项目（高标准基本农田整治片区） | 7698.27 | 2015年 |
|  | 2019济南新旧动能转换先行区太平街道0.3万亩高标准农田建设项目 | 3134.35 | 2019年 |
|  | 2020济南新旧动能转换先行区太平街道0.5万亩高标准农田建设项目 | 5000.00 | 2020年 |
|  | 2020济南新旧动能转换先行区太平街道0.65万亩高标准农田建设项目 | 6500.03 | 2020年 |
|  | 小计 | 78261.65 |  |
| 合计 | 合计 | 118249.11 |  |

| 附表2 起步区各街道办土地面积统计表 单位：亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道办名称 | 耕地 |  |  |  | 园地 |  |  |  | 林地 |  |  | 其他所有用地小计 | 土地面积总计 |
|  | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 小计 | 果园 | 茶园 | 其他园地 | 小计 | 乔木林地 | 其他林地 | 小计 |  |  |
| 崔寨街道 | 506.15 | 60863.14 | 30.64 | 61399.94 | 1201.9 |  | 41.35 | 1243.25 | 11529.55 | 6717.66 | 18247.21 | 63782.29 | 144672.69 |
| 大桥街道 | 782.8 | 75356.08 | 42.37 | 76181.25 | 4885.39 | 5.18 | 224.18 | 5114.76 | 13611.08 | 18455.97 | 32067.05 | 88128.37 | 201491.80 |
| 孙耿街道 | 150.62 | 101680.26 |  | 101830.88 | 1361.32 |  | 99.76 | 1461.08 | 9811.99 | 10254.42 | 20066.41 | 62224.75 | 185583.13 |
| 太平街道 | 1088 | 128114.02 | 170.21 | 129372.23 | 1470.9 |  | 222.71 | 1693.6 | 7757.68 | 8220.33 | 15978.01 | 114174.88 | 261218.73 |
| 合计 | 2527.57 | 366013.51 | 243.21 | 368784.29 | 8919.51 | 5.18 | 588.01 | 9512.69 | 42710.31 | 43648.38 | 86358.69 | 328310.68 | 792966.35 |

| 附表3 济南起步区截至2020年各街道已建成高标准农田面积统计表 单位：亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道办事处 | 项目建设类型 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 合计 | 立项年份 |
| 大桥 街道 | 2014年天桥区大桥镇山后陈等六村高标准农田建设项目 |  |  |  | 1988.63 |  |  |  |  |  |  | 1988.63 | 2015年 |
|  | 天桥区大桥镇2016年0.5万亩农业综合开发高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  | 7229.83 |  |  |  |  | 7229.83 | 2018年 |
|  | 小计 |  |  |  | 1988.63 |  | 7229.83 |  |  |  |  | 9218.46 |  |
| 孙耿 街道 | 济阳县小型农田水利重点县2011年度项目 | 22269.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22269.00 | 2011年 |
|  | 2020年济南新旧动能转换先行区孙耿街道0.3万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000.00 | 3000.00 | 2020年 |
|  | 2020年济南新旧动能转换先行区孙耿街道0.55万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500.00 | 5500.00 | 2020年 |
|  | 小计 | 22269.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500.00 | 30769.00 |  |
| 太平 街道 | 济阳县太平镇东太平等35村高标准农田建设项目 |  |  |  | 47577.44 |  |  |  |  |  |  | 47577.44 | 2014年 |
|  | 济阳县太平镇邝家等6村土地整治项目（高标准基本农田整治片区） |  |  |  |  | 8351.56 |  |  |  |  |  | 8351.56 | 2015年 |
|  | 济阳县太平镇张宅等10村土地整治项目（高标准基本农田整治片区） |  |  |  |  | 7698.27 |  |  |  |  |  | 7698.27 | 2015年 |
|  | 2019济南新旧动能转换先行区太平街道0.3万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3134.35 |  | 3134.35 | 2019年 |
|  | 2020济南新旧动能转换先行区太平街道0.5万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000.00 | 5000.00 | 2020年 |
|  | 2020济南新旧动能转换先行区太平街道0.65万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6500.03 | 6500.03 | 2020年 |
|  | 合计 |  |  |  | 47577.44 | 16049.83 |  |  |  | 3134.35 | 11500.03 | 78261.65 |  |
| 合计 |  | 22269.00 |  |  | 49566.07 | 16049.83 | 7229.83 |  |  | 3134.35 | 20000.03 | 118249.11 |  |